2026 YILI MERKEZ İLÇELER MUHTELİF MAHALLELER İÇME SUYU ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (1'İNCİ BÖLGE)

2026 Yılı Merkez İlçeler Muhtelif Mahalleler İçme Suyu Şebeke Hattı İnşaatı (1'inci Bölge) yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
 İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

| İhale Kayıt Numarası (İKN) | : | 2026/1295430 |
| --- | --- | --- |

| 1- İdarenin |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Adı | : | KAYSERİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI |
| 1.2. Adresi | : | KASKİ Yakut Mah. Mustafa Kemal Paşa Bul. No:186 P.K.:38090 Kocasinan / KAYSERİ KOCASİNAN/KAYSERİ |
| 1.3. Telefon numarası | : | 03524321301 |
| 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |

2- İhalenin

| 2.1. Tarih ve Saati | : | 10.08.2026 - 11:00 |
| --- | --- | --- |
| 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres | : | KASKİ Genel Kurul Toplantı Salonu - 10.08.2026 Saat 11:00 (Tekliflerin Açılma Saati) |

3- İhale konusu yapım işinin

| 3.1. Adı | : | 2026 Yılı Merkez İlçeler Muhtelif Mahalleler İçme Suyu Şebeke Hattı İnşaatı (1'inci Bölge) |
| --- | --- | --- |
| 3.2. Niteliği, türü ve miktarı | : | Yaklaşık 33 km İçmesuyu şebeke hattı inşaatı yapım işi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
| 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | Hacılar, İncesu, Kocasinan, Melikgazi, Talas / KAYSERİ |
| 3.4. Süresi/teslim tarihi | : | Yer tesliminden itibaren 400 (DörtYüz) takvim günüdür. |
| 3.5. İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. |

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur. 4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan A/IV. grup işler kabul edilecektir.

4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

Çevre Mühendisliği İnşaat Mühendisliği

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:60
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:40
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 40 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.

| İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
| --- | --- | --- | --- |
| İDARE MALIØ63MM PVC BORU İLE İÇMESUYU HATTI DÖŞENMESİ 10 ATÜ(KAZIDAN ÇIKAN MALZEME İLE DOLGU) | 2,38% | 3,58% | 1,19 |
| İDARE MALIØ63MM PVC BORU İLE İÇMESUYU HATTI DÖŞENMESİ 10 ATÜ(YÜKLENİCİ MALI KIRMATAŞMALZEME İLE DOLGU) | 2,02% | 3,04% | 1,01 |
| İDARE MALI Ø63MM PVC BORU İLE İÇMESUYU HATTI DÖŞENMESİ 16 ATÜ(KAZIDAN ÇIKAN MALZEME İLE DOLGU) | 0,27% | 0,41% | 0,14 |
| İDARE MALIØ63MM PVC BORU İLE İÇMESUYU HATTI DÖŞENMESİ 16 ATÜ(YÜKLENİCİ MALI KIRMATAŞMALZEME İLE DOLGU) | 1,06% | 1,6% | 0,53 |
| İDARE MALIØ110MM O-PVC BORU İLE İÇMESUYU HATTI DÖŞENMESİ 10 ATÜ(KAZIDAN ÇIKAN MALZEME İLE DOLGU) | 2,61% | 3,91% | 1,3 |
| İDARE MALIØ110MM O-PVC BORU İLE İÇMESUYU HATTI DÖŞENMESİ 10 ATÜ(YÜKLENİCİ MALI KIRMATAŞ MALZEME İLE DOLGU) | 8,37% | 12,55% | 4,18 |
| İDARE MALIØ110MM O-PVC BORU İLE İÇMESUYU HATTI DÖŞENMESİ16 ATÜ(KAZIDAN ÇIKAN MALZEME İLE DOLGU) | 1,72% | 2,58% | 0,86 |
| İDARE MALIØ110MM O-PVC BORU İLE İÇMESUYU HATTI DÖŞENMESİ 16 ATÜ(YÜKLENİCİ MALI KIRMATAŞ MALZEME İLE DOLGU) | 2,98% | 4,48% | 1,49 |
| İDARE MALIØ160MM O-PVC BORU İLE İÇMESUYU HATTI DÖŞENMESİ 10 ATÜ(KAZIDAN ÇIKAN MALZEME İLE DOLGU) | 1,93% | 2,89% | 0,96 |
| İDARE MALIØ160MM O-PVC BORU İLE İÇMESUYU HATTI DÖŞENMESİ 10 ATÜ(YÜKLENİCİ MALI KIRMATAŞ MALZEME İLE DOLGU) | 9,54% | 14,3% | 4,77 |
| İDARE MALIØ225MM O-PVC BORU İLE İÇMESUYU HATTI DÖŞENMESİ 10 ATÜ(KAZIDAN ÇIKAN MALZEME İLE DOLGU) | 0,73% | 1,09% | 0,36 |
| İDARE MALIØ225MM O-PVC BORU İLE İÇMESUYU HATTI DÖŞENMESİ 10 ATÜ(YÜKLENİCİ MALI KIRMATAŞ MALZEME İLE DOLGU) | 7,55% | 11,33% | 3,78 |
| İDARE MALIØ280MM O-PVC BORU İLE İÇMESUYU HATTI DÖŞENMESİ 10 ATÜ(YÜKLENİCİ MALI KIRMATAŞ MALZEME İLE DOLGU) | 5,46% | 8,18% | 2,73 |
| İDARE MALIØ315MM O-PVC BORU İLE İÇMESUYU HATTI DÖŞENMESİ 10 ATÜ(YÜKLENİCİ MALI KIRMATAŞ MALZEME İLE DOLGU) | 9,03% | 13,55% | 4,52 |
| İDARE MALIØ100MM DI BORU İLE İÇMESUYU HATTI DÖŞENMESİ(YÜKLENİCİ MALI KIRMATAŞ MALZEME İLE DOLGU) | 1,63% | 2,45% | 0,82 |
| İDARE MALIØDIŞ32MM HDPE (16 ATÜ) BORU İLE İÇMESUYU HATTI DÖŞENMESİ(KAZIDAN ÇIKAN KENDİ MALZEMESİ İLE DOLGU) | 0,9% | 1,36% | 0,45 |
| İDARE MALIØDIŞ32MM HDPE (16 ATÜ) BORU İLE İÇMESUYU HATTI DÖŞENMESİ(YÜKLENİCİ MALI KIRMATAŞ MALZEME İLE DOLGU) | 5,7% | 8,54% | 2,85 |
| İÇMESUYU, HATLARININ GEREKMESİ HALİNDE APLİKASYONLARININ YAPILMASI. İMALAT SONRASINDA, DÜĞÜM NOKTASI TAŞMANLARININ, DÜĞÜM NOKTASINA AİT SAYISAL FOTOĞRAFLARIN, SAYISAL İŞLETME PLANININ HAZIRLANIP İDAREYE TESLİM EDİLMESİ | 1,64% | 2,46% | 0,82 |
| YÜKLENİCİ MALI İÇMESUYU ABONE BAĞLANTISI YAPILMASI VE/VEYA BOŞ PARSELLERE UÇ BIRAKILMASI | 3,62% | 5,44% | 1,81 |
| YÜKLENİCİ MALI PREFABRİK BETONARME SAYAÇ ODASI İÇİNDE ABONE BAĞLANTISI TEŞKİL EDİLMESİ | 7,97% | 11,95% | 3,98 |
| MUHTELİF MEVCUT HAT BAĞLANTILARININ VE KÖRLEME İŞLERİNİN YAPILMASI | 0,5% | 0,76% | 0,25 |
| YÜKLENİCİ MALI ØİÇ40MM. PN16 ATÜ SÜRGÜLÜ OVAL GÖVDELİ BUŞAKLELİ İÇMESUYU VANASININ TEMİNİ VE MONTAJI | 0,01% | 0,03% | 0,01 |
| YÜKLENİCİ MALI ØİÇ50MM. PN16 ATÜ SÜRGÜLÜ OVAL GÖVDELİ BUŞAKLELİ İÇMESUYU VANASININ TEMİNİ VE MONTAJI | 0,37% | 0,55% | 0,18 |
| YÜKLENİCİ MALI ØİÇ65MM. PN16 ATÜ SÜRGÜLÜ OVAL GÖVDELİ BUŞAKLELİ İÇMESUYU VANASININ TEMİNİ VE MONTAJI | 0,21% | 0,29% | 0,1 |
| YÜKLENİCİ MALI ØİÇ80MM. PN16 ATÜ SÜRGÜLÜ OVAL GÖVDELİ BUŞAKLELİ İÇMESUYU VANASININ TEMİNİ VE MONTAJI | 0,34% | 0,5% | 0,17 |
| YÜKLENİCİ MALI ØİÇ100MM. PN16 ATÜ SÜRGÜLÜ OVAL GÖVDELİ BUŞAKLELİ İÇMESUYU VANASININ TEMİNİ VE MONTAJI | 0,91% | 1,37% | 0,46 |
| YÜKLENİCİ MALI ØİÇ150MM. PN16 ATÜ SÜRGÜLÜ OVAL GÖVDELİ BUŞAKLELİ İÇMESUYU VANASININ TEMİNİ VE MONTAJI | 0,17% | 0,25% | 0,08 |
| YÜKLENİCİ MALI ØİÇ200MM. PN16 ATÜ SÜRGÜLÜ OVAL GÖVDELİ BUŞAKLELİ İÇMESUYU VANASININ TEMİNİ VE MONTAJI | 0,24% | 0,36% | 0,12 |
| YÜKLENİCİ MALIØ80MM VANTUZ TEMİNİ VE MONTAJI | 0,06% | 0,08% | 0,04 |
| YÜKLENİCİ MALI MUAYENE BACASINDAN VANTUZ VE TAHLİYE ODASI YAPILMASI(İDARE MALI SFERO DÖKÜM BACA KAPAĞI) | 0,08% | 0,12% | 0,04 |

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.